Эстимейт макета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| название | Предполагаемое время | Реальное время | выполнено |
| Настройка базовой стилизации | 2 ч | 2 |  |
| Структура | 3 ч | 2 |  |
| Стилизация logo | 2 ч | 1 |  |
| Стилизация button | 2 ч | 2 |  |
| Стилизация hero | 2 ч |  |  |
| Стилизация title | 1 ч |  |  |
| Стилизация desc | 1 ч |  |  |
| Стилизация navigation | 2 ч |  |  |
| Стилизация section | 2 ч |  |  |
| Стилизация list | 1 ч |  |  |
| Стилизация card | 2 ч |  |  |
| Стилизация container | 2 ч |  |  |
| Всего на проект | 22 ч |  |  |