Эстимейт макета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| название | Предполагаемое время | Реальное время | выполнено |
| Настройка базовой стилизации | 2 ч | 2 | ☺ |
| Структура | 3 ч | 2 | Быстрее, т.к по макету понятно |
| Стилизация logo | 2 ч | 1 | ☺ |
| Стилизация button | 2 ч | 2 | ☺ |
| Стилизация intro | 2 ч | 3 | Не отображалась картинка, только фон |
| Стилизация team | 1 ч | 4 | Картинки выстраивались только по вертикали, не получалось настроить ховер |
| Стилизация about | 1 ч | 2 | Долго возилась над правой частью блока |
| Стилизация navigation | 2 ч | 2 | ☺ |
| Стилизация services | 2 ч | 2 | ☺ |
| Стилизация features | 1 ч | 3 | Картинки выстраивались в одну линию с заголовкрм |
| Стилизация contacts | 2 ч | 3 | Перебор по времени у стилизации формы |
| Стилизация work | 2 ч | 3 | не получалось настроить ховер |
| Стилизация footer | 1 ч | 1 | ☺ |
| Всего на проект | 2331 ч | 30 | Ввиду того, что работать не получалось долго из-за отсутствия интернета на побережье, невозможности загуглить справку по проблемным моментам, вышел перебор по предполагаемому времени на 31% |